**[A blue and white logo

Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=77928&utm_language=JP&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-General+Contractor+Construction+Invoice+Sample-word-77928-jp&lpa=ic+General+Contractor+Construction+Invoice+Sample+word+77928+jp)ゼネコン向け建築・建設請求書テンプレート**

空白の支払申請は、2 ページにあります。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支払申請** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 申請番号 | |  | | |
|  | 申請先所有者 | | | | |  | プロジェクト | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | | | | | 期間終了 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 契約作業 | |  | | |
|  | 申請請負業者 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  | 契約番号 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 準備担当者 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負業者による支払申請 | | | | | | | |  | 請負業者の認定 | | | | | | | |  |
| 詳細な内訳については、添付されたバックアップ シートを参照してください | | | | | | | | 署名された請負業者は、この支払申請の対象となる作業に関する知識、情報、および信念の限りにおいて、契約文書に従って完了し、以前の支払い証明書が発行された作業に対してすべての金額が支払われ、所有者から受け取った支払いが行われ、ここに示されている現在の支払いが支払われます。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 元の契約金額: | | | $20,000.00 | | |
| 2 | 契約の純変更: | | | $600.00 | | |
| 3 | 契約金額合計: | | | $20,600.00 | | | 請負業者 | |  | | | | 日付 |  |
| 4 | 完了済み累計: | | | $15,000.00 | | |  | | | | | | | |
| 5 | 保留金: | | |  |  |  | 州 |  | | 国 |  | | | |
| a. | | 15% | (完了した作業の) |  |  |  | 登録済みで、自分より先に宣誓された | | | | | | | |
|  | 保留金合計: | | | $2,250.00 | | | 日: |  | 月: |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| 6 | 完了済み - 保留金の合計: | | | $12,750.00 | | | 公証人名 | |  | | | コミッションの 有効期限 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - 以前の申請: | | | $5,000.00 | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 支払いに関するエンジニア証明書 | | | | | | | |
| 8 | 現在の支払い額: | | | $7,750.00 | | | エンジニアは、現場での観察に基づいて、この支払い申請書が作業の進捗を正確に反映し、この作業が以下の認定金額で支払いを正当化するのに十分な契約要件を満たしていることを、ここに確認します。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保留金を含めた完成までの残金: | | | $7,850.00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 認定金額 | | |  | | |  |  |
| 追加作業サマリー | | | | 加算 | | 削除 | | 本申請金額と認定金額が一致しない場合は、下記に説明または添付をお願いします。最初に、すべての数字とマークアップを認定金額と一致させます。 | | | | | | | |
| 以前の申請書からの変更 | | | | $1,000.00 | | $400.00 | |
| この申請書からの変更 | | | | $0.00 | | $0.00 | | エンジニア | |  | | | 日付 |  | |
| 合計 | | | | $1,000.00 | | $400.00 | | 認定金額は、上記の請負業者に支払われます。 | | | | | | | | |
| 純変更 | | | | **$600.00** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支払申請** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 申請番号 | |  | | |
|  | 申請先所有者 | | | | |  | プロジェクト | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | | | | | 期間終了 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 契約作業 | |  | | |
|  | 申請請負業者 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  | 契約番号 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 準備担当者 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負業者による支払申請 | | | | | | | |  | 請負業者の認定 | | | | | | | |  |
| 詳細な内訳については、添付されたバックアップ シートを参照してください | | | | | | | | 署名された請負業者は、この支払申請の対象となる作業に関する知識、情報、および信念の限りにおいて、契約文書に従って完了し、以前の支払い証明書が発行された作業に対してすべての金額が支払われ、所有者から受け取った支払いが行われ、ここに示されている現在の支払いが支払われます。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 元の契約金額: | | |  | | |
| 2 | 契約の純変更: | | |  | | |
| 3 | 契約金額合計: | | |  | | | 請負業者 | |  | | | | 日付 |  |
| 4 | 完了済み累計: | | |  | | |  | | | | | | | |
| 5 | 保留金: | | |  |  |  | 州 |  | | 国 |  | | | |
| a. | |  | (完了した作業の) |  |  |  | 登録済みで、自分より先に宣誓された | | | | | | | |
|  | 保留金合計: | | |  | | | 日: |  | 月: |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| 6 | 完了済み - 保留金の合計: | | |  | | | 公証人名 | |  | | | コミッションの 有効期限 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - 以前の申請: | | |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 支払いに関するエンジニア証明書 | | | | | | | |
| 8 | 現在の支払い額: | | |  | | | エンジニアは、現場での観察に基づいて、この支払い申請書が作業の進捗を正確に反映し、この作業が以下の認定金額で支払いを正当化するのに十分な契約要件を満たしていることを、ここに確認します。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保留金を含めた完成までの残金: | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 認定金額 | | |  | | |  |  |
| 追加作業サマリー | | | | 加算 | | 削除 | | 本申請金額と認定金額が一致しない場合は、下記に説明または添付をお願いします。最初に、すべての数字とマークアップを認定金額と一致させます。 | | | | | | | |
| 以前の申請書からの変更 | | | |  | |  | |
| この申請書からの変更 | | | |  | |  | | エンジニア | |  | | | 日付 |  | |
| 合計 | | | |  | |  | | 認定金額は、上記の請負業者に支払われます。 | | | | | | | | |
| 純変更 | | | |  | | | |  |

|  |
| --- |
| **– 免責条項 –**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |