**エンジニアリング プロジェクト実行計画テンプレート [A blue background with white text

Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=77966&utm_language=JP&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Engineering+Project+Execution+Plan-word-77966-jp&lpa=ic+Engineering+Project+Execution+Plan+word+77966+jp)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 |  | | | プロジェクト マネージャー |  |
| プロジェクト成果物 |  | | | | |
| 作業範囲 |  | | | | |
| 開始日 | 00/00/0000 | 終了日 | 00/00/0000 | 全体の進捗率 | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **タスク名** | **割り当て先** | **開始 日** | **終了 日** | **期間**  (日数) | **ステータス** | **コメント** |
| キックオフ ミーティングを設定する | Alex B. | 09/02 | 09/03 | 2 | 完了 |  |
| 目標に合意 | Frank C. | 09/03 | 09/07 | 5 | 完了 |  |
| 詳細な要件 | Jacob S. | 09/07 | 09/12 | 6 | 完了 |  |
| ハードウェア要件 | Jacob S. | 09/09 | 09/11 | 3 | 期日超過 |  |
| 最終リソース計画 | Jacob S. | 09/11 | 09/15 | 5 | 進行中 |  |
| 人員配置 | Alex B. | 09/16 | 09/17 | 2 | 進行中 |  |
| 技術要件 | Frank C. | 09/17 | 09/21 | 5 | 未開始 |  |
| DB 開発 | Shari W. | 09/22 | 09/24 | 3 | 未開始 |  |
| API 開発 | Shari W. | 09/23 | 09/27 | 5 | 未開始 |  |
| UI クライアント | Alex B. | 09/25 | 09/29 | 5 | 未開始 |  |
| テスト | Kennedy K. | 09/24 | 10/02 | 9 | 未開始 |  |
| 開発の完了 | Jacob S. | 10/02 | 10/05 | 4 | 未開始 |  |
| ハードウェア構成 | Alex B. | 10/05 | 10/07 | 3 | 未開始 |  |
| システム テスト | Kennedy K. | 10/06 | 10/09 | 4 | 未開始 |  |
| **サービス開始** |  | 10/10 | 10/10 | 1 | 未開始 |  |

**エンジニアリング プロジェクト実行計画テンプレート**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 |  | | | プロジェクト マネージャー |  |
| プロジェクト成果物 |  | | | | |
| 作業範囲 |  | | | | |
| 開始日 | 00/00/0000 | 終了日 | 00/00/0000 | 全体の進捗率 | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **タスク名** | **割り当て先** | **開始 日** | **終了 日** | **期間**  (日数) | **ステータス** | **コメント** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **– 免責条項 –**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |