**ソフトウェア プロジェクト実行計画テンプレート **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 |  | プロジェクト マネージャー |  |
| プロジェクト成果物 |  |
| 作業範囲 |  |
| 開始日 | 00/00/0000 | 終了日 | 00/00/0000 | 全体の進捗率 | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **タスク名**  | **割り当て先** | **開始日** | **終了日** | **期間** (日数) | **完了率** | **ステータス** | **備考** |
| スプリント 1 | Kelly E. | 06/28 | 07/02 | 5 | 100% | 完了 |  |
| タスク 1 | Wendell B. | 06/28 | 06/28 | 1 | 100% | 完了 |  |
| タスク 2 | Kelly E. | 06/30 | 07/02 | 3 | 100% | 完了 |  |
| スプリント 2 | Sebastian R. | 07/01 | 07/14 | 14 | 50% | 進行中 |  |
| タスク 1 | Dom P. | 07/01 | 07/03 | 3 | 100% | 完了 |  |
| タスク 2 | Kelly E. | 07/02 | 07/07 | 6 | 85% | 期日超過 |  |
| タスク 3 | Dom P. | 07/05 | 07/08 | 4 | 0% | 保留中 |  |
| タスク 4 | Kelly E. | 07/07 | 07/14 | 8 | 15% | 進行中 |  |
| スプリント 3 | Kelly E. | 07/15 | 07/22 | 8 | 0% | 未開始 |  |
| タスク 1 | Dom P. | 07/15 | 07/16 | 2 | 0% | 未開始 |  |
| タスク 2 | Wendell B. | 07/17 | 07/19 | 3 | 0% | 未開始 |  |
| タスク 3 | Sebastian R. | 07/20 | 07/22 | 3 | 0% | 未開始 |  |

**ソフトウェア プロジェクト実行計画テンプレート**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 |  | プロジェクト マネージャー |  |
| プロジェクト成果物 |  |
| 作業範囲 |  |
| 開始日 | 00/00/0000 | 終了日 | 00/00/0000 | 全体の進捗率 | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **タスク名**  | **割り当て先** | **開始日** | **終了日** | **期間** (日数) | **完了率** | **ステータス** | **備考** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **– 免責条項 –**Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |