## Slide 1
複数プロジェクトのダッシュボード ステータス レポート PowerPoint テンプレート
組織/団体名
0000/00/00
住所
連絡先電話番号
Web アドレス
メール アドレス
自社の
ロゴ
準備担当者 |  | 役職 |  | 日付 | 
承認者 |  | 役職 |  | 日付 | 

## Slide 2
プロジェクト レポート
複数プロジェクトのダッシュボード ステータス レポート PowerPoint | 目次
目次
納品タイムライン
プロジェクトごとの日数
2
3
1
リソースの割り当て
リスク分析とリスク合計
進行中および保留中のアクション
6
5
4
プロジェクトの財務状況
プロジェクト レポート
7

## Slide 3
Chart: 
| プロジェクト A | プロジェクト B | プロジェクト C | プロジェクト D | プロジェクト E | プロジェクト F | プロジェクト G | プロジェクト H | プロジェクト J | プロジェクト K | プロジェクト L | プロジェクト M | プロジェクト N | プロジェクト P
終了 | 45839 | 45879 | 46082 | 45873 | 45962 | 46042 | 45931 | 45899 | 46001 | 45976 | 45992 | 45992 | 46001 | 46063
開始 | 45782 | 45787 | 45818 | 45830 | 45852 | 45852 | 45870 | 45883 | 45901 | 45931 | 45931 | 45962 | 45971 | 45992
1. 納品タイムライン

## Slide 4
Chart: 
| プロジェクト A | プロジェクト B | プロジェクト C | プロジェクト D | プロジェクト E | プロジェクト F | プロジェクト G | プロジェクト H | プロジェクト J | プロジェクト K | プロジェクト L | プロジェクト M | プロジェクト N | プロジェクト P
日数 | 57 | 92 | 264 | 43 | 110 | 190 | 61 | 16 | 100 | 45 | 61 | 30 | 30 | 71
2. プロジェクトごとの日数

## Slide 5
Chart: チーム メンバーの数
| プロジェクト A | プロジェクト B | プロジェクト C | プロジェクト D | プロジェクト E | プロジェクト F | プロジェクト G | プロジェクト H | プロジェクト J | プロジェクト K | プロジェクト L | プロジェクト M | プロジェクト N | プロジェクト P
チーム メンバーの数 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5
3. リソースの割り当て

## Slide 6
Chart: 
| プロジェクト A | プロジェクト B | プロジェクト C | プロジェクト D | プロジェクト E | プロジェクト F | プロジェクト G | プロジェクト H | プロジェクト J | プロジェクト K | プロジェクト L | プロジェクト M | プロジェクト N | プロジェクト P
計画 | 1000000 | 900000 | 860000 | 1000000 | 294000 | 123400 | 250500 | 127200 | 80000 | 77000 | 65000 | 550000 | 45000 | 32500
実績 | 880000 | 920000 | 850000 | 998050 | 280000 | 125000 | 246000 | 126000 | 79900 | 77000 | 65000 | 551000 | 42000 | 33000
残り | 120000 | -20000 | 10000 | 1950 | 14000 | -1600 | 4500 | 1200 | 100 | 0 | 0 | -1000 | 3000 | -500
4. プロジェクトの財務状況

## Slide 7
Chart: 
| プロジェクト A | プロジェクト B | プロジェクト C | プロジェクト D | プロジェクト E | プロジェクト F | プロジェクト G | プロジェクト H | プロジェクト J | プロジェクト K | プロジェクト L | プロジェクト M | プロジェクト N | プロジェクト P
高 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5
中 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0
低 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2
Chart: 
高 | 52
中 | 44
低 | 48
合計
5. リスク分析とリスク合計
分析

## Slide 8
Chart: 
| プロジェクト A | プロジェクト B | プロジェクト C | プロジェクト D | プロジェクト E | プロジェクト F | プロジェクト G | プロジェクト H | プロジェクト J | プロジェクト K | プロジェクト L | プロジェクト M | プロジェクト N | プロジェクト P
未解決の問題 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2
進行中の修正 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
保留中のアクション | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Chart: 
未解決の問題 | 18
進行中の修正 | 16
保留中のアクション | 27
合計
6. 進行中および保留中のアクション

## Slide 9
プロジェクト名 | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
プロジェクト A |  |  |  |  |  | 
プロジェクト B |  |  |  |  |  | 
プロジェクト C |  |  |  |  |  | 
プロジェクト D |  |  |  |  |  | 
プロジェクト E |  |  |  |  |  | 
プロジェクト F |  |  |  |  |  | 
プロジェクト G |  |  |  |  |  | 
プロジェクト H |  |  |  |  |  | 
プロジェクト J |  |  |  |  |  | 
プロジェクト K |  |  |  |  |  | 
プロジェクト L |  |  |  |  |  | 
プロジェクト M |  |  |  |  |  | 
プロジェクト N |  |  |  |  |  | 
プロジェクト P |  |  |  |  |  | 
7. プロジェクト レポート

## Slide 10
免責条項 Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。