## Slide 1
このテンプレートを使用する際の注意事項
グラフ エリアに、タスク、開始日と終了日、タスク所有者を入力します。
各タスクのバーを調整して、プロジェクトの期間全体にまたがる時間の長さを表します。それぞれのバーやグラフ エリアの中に、完了したタスクの割合と、その他のタスク情報を追加します。
ソフトウェア開発タイムライン テンプレート

## Slide 2
ソフトウェア開発タイムライン テンプレート
プロジェクトおよびタスク | 開始 | 終了 | 所有者 | 9 月 | 10 月
準備 |  |  |  |  | 
キックオフ ミーティングを設定 | 09/02 | 09/02 |  |  | 
目標に合意 | 09/03 | 09/07 |  |  | 
開始 |  |  |  |  | 
詳細な要件 | 09/07 | 09/09 |  |  | 
ハードウェア要件 | 09/09 | 09/11 |  |  | 
最終リソース計画 | 09/11 | 09/15 |  |  | 
人員配置 | 09/15 | 09/17 |  |  | 
開発 |  |  |  |  | 
技術要件 | 09/17 | 09/21 |  |  | 
DB 開発 | 09/21 | 09/23 |  |  | 
API 開発 | 09/23 | 09/25 |  |  | 
UI クライアント | 09/25 | 09/29 |  |  | 
テスト | 09/29 | 10/02 |  |  | 
開発完了 | 10/02 | 10/05 |  |  | 
オペレーション |  |  |  |  | 
ハードウェア構成 | 10/05 | 10/07 |  |  | 
システム テスト | 10/07 | 10/09 |  |  | 
サービス開始 | 10/09 | 10/09 |  |  | 
20%
70%
100%
100%
70%
今日
プロジェクト ステータス レポート 09/20

## Slide 3
ソフトウェア開発タイムライン テンプレート
プロジェクトおよびタスク | 開始 | 終了 | 所有者 | 1 か月目 | 2 か月目 | 3 か月目
準備 |  |  |  |  |  | 
キックオフ ミーティングを設定 |  |  |  |  |  | 
目標に合意 |  |  |  |  |  | 
開始 |  |  |  |  |  | 
詳細な要件 |  |  |  |  |  | 
ハードウェア要件 |  |  |  |  |  | 
最終リソース計画 |  |  |  |  |  | 
人員配置 |  |  |  |  |  | 
開発 |  |  |  |  |  | 
技術要件 |  |  |  |  |  | 
DB 開発 |  |  |  |  |  | 
API 開発 |  |  |  |  |  | 
UI クライアント |  |  |  |  |  | 
テスト |  |  |  |  |  | 
開発完了 |  |  |  |  |  | 
オペレーション |  |  |  |  |  | 
ハードウェア構成 |  |  |  |  |  | 
システム テスト |  |  |  |  |  | 
サービス開始 |  |  |  |  |  | 
今日
タスクに関するメモ/マイルストーン 00/00
タスクに関するメモ/マイルストーン 00/00
タスクに関するメモ/マイルストーン 00/00
タスクに関するメモ/マイルストーン 00/00

## Slide 4
免責条項 Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。