[A blue background with white text

Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78134)**プロジェクト管理変更ログ – サンプル**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー | 最終更新日 |
|  |  | 0000/00/00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **変更番号** | **変更タイプ** | **所有者名** | **変更の説明** | **アクション** | **影響** | **ステータス** | **優先度** |
| 1 | コンプライアンス | Andrew Smith | 最新の規制要件を満たすために、セキュリティ パッチを実装 する。 | 必要なセキュリティ更新を適用し、コンプライアンス監査を実施する。 | リソース | オープン | 高 |
| 2 | UI | Amy Lewis | 使用頻度の低い機能を削除して UI をシンプルにする。 | 機能を無効にして、アプリケーションから削除する。 | リソース | 進行中 | 低 |
| 3 | データ | Edgar Poe | サードパーティ分析ツールを統合して、データ インサイトを強化する。 | サード パーティに連絡し、コストを交渉する。分析 API との統合を設定し、テストする。 | 範囲と予算 | 進行中 | 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **変更番号** | **依頼日** | **期待される解決策** | **開始日** | **エスカレーションが必要** | **解決日** | **コメント** |
| 1 | 20XX/11/02 | 6 週間 | 20XX/11/05 | はい |  |  |
| 2 | 20XX/11/05 | 2 週間 | 20XX/11/06 | いいえ |  |  |
| 3 | 20XX/11/30 | 6 か月 | 20XX/12/06 | いいえ |  | サード パーティーからの連絡待ち。 |

**プロジェクト管理変更ログ テンプレート**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー | 最終更新日 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **変更番号** | **変更タイプ** | **所有者名** | **変更の説明** | **アクション** | **影響** | **ステータス** | **優先度** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **変更番号** | **依頼日** | **期待される解決策** | **開始日** | **エスカレーションが必要** | **解決日** | **コメント** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **免責条項**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |