[](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78098)**建設プロジェクト エグゼクティブ   
サマリー テンプレート – サンプル**

|  |  |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | Sunridge Villa 住宅地開発 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 準備担当者 | プロジェクト責任者 | 日付 |
| Greenfield Construction LLC | Michael Thompson | 0000/00/00 |
| 会社連絡先情報 | 現場連絡先情報 | |
| (123) 456-7890  email@greenfieldconstruction.com | (123) 456-7890 | |

プロジェクト ステータスの概要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| マイルストーン | ステータス | 開始日 | 完了日 |
| 初期基礎工事 | 進行中 | 0000/00/00 | 0000/00/00 |

予算の最新情報

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事内容 | 推定 | 差額 | 工数と資材の最新情報 |
| キッチン設備のアップグレード | 250 万円 | 予算内 | 特殊取り付けのため 2 日追加。 |

|  |  |
| --- | --- |
| プロジェクトの問題 | **問題 1:** サプライ チェーンの混乱により主要な建設資材の納入が遅れ、プロジェクトのタイムラインに影響が生じました。  **問題 2:** 地方自治体からの建設許可取りで予想外の遅延が発生しています。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクトのリスク | 計画 | 可能性 | 影響 |
| **リスク 1:** 天候関連の遅延 | 作業スケジュールに柔軟性をもたせて、悪天候の 場合に備えます。 | 中 | 高 |
| **リスク 2:** 予算超過 | 予算レビューを定期的に実施します。 | 低 | 中 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト変更指示 | 詳細 | ステータス |
| **変更指示 1:** セキュリティ機能の強化 | 関係者の懸念に対応するためのセキュリティ システムのアップグレード。 | 次のフェーズで実施可能か確認中です。 |

|  |  |
| --- | --- |
| プロジェクト サマリー備考 | Sunridge Villa 住宅地開発は順調に進んでおり、重要なマイルストーンを厳重にモニタリングしています。 全体としてプロジェクトは順調で、高品質で持続可能な住宅を提供します。 |

|  |
| --- |
| **免責条項**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |