[A blue background with white text

Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78215)**アジャイル製品要件テンプレート サンプル**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名前** | | 製品ベータ追跡システム | | | **開始日** | **終了日** | **全体の進捗率** |  |  |
| **プロジェクト マネージャー** | | Brent Williams | | | 09/02 | 10/10 | 35% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **リスクあり** | **タスク名** | **機能タイプ** | **担当者** | **ストーリー ポイント** | **開始** | **終了** | **期間** (日数) | **ステータス** | **コメント** |
| いいえ | スプリント 1 |  | Alex B. |  | 09/03 | 09/13 | 11 | 完了 |  |
| いいえ | 機能 1 |  | Frank C. |  | 09/03 | 09/07 | 5 | 完了 |  |
| はい | 機能 2 |  | Jacob S. |  | 09/07 | 09/12 | 6 | 未開始 |  |
| いいえ | 機能 3 |  | Jacob S. |  | 09/09 | 09/13 | 5 | 進行中 |  |
| いいえ | スプリント 2 |  | Jacob S. |  | 09/16 | 09/24 | 9 | 完了 |  |
| はい | 機能 4 |  | Alex B. |  | 09/16 | 09/17 | 2 | 承認済み |  |
| いいえ | 機能 5 |  | Frank C. |  | 09/17 | 09/21 | 5 | 保留中 |  |
| いいえ | 機能 6 |  | Shari W. |  | 09/22 | 09/24 | 3 | 完了 |  |
| いいえ | スプリント 3 |  | Shari W. |  | 09/24 | 10/05 | 12 | 未開始 |  |
| いいえ | 機能 7 |  | Alex B. |  | 09/24 | 09/29 | 6 | 未開始 |  |
| いいえ | 機能 8 |  | Kennedy K. |  | 09/27 | 10/02 | 6 | 未開始 |  |
| いいえ | 機能 9 |  | Jacob S. |  | 10/02 | 10/05 | 4 | 未開始 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要件 | | | | | |
| 1. ユーザー ストーリー | | | | | |
| 顧客として、注文のステータスを追跡できるようにして、それに応じて計画を立てられるようにしたい。 | | | | | |
| 許容基準 | • 顧客がリアルタイムで注文ステータスの更新を見られるようにする。 • 重要なステータスの変更は、通知を送信するようにする。 | | | | |
| 2. 説明 | | | | | |
| 機能/要件名 | 注文追跡システム | | | | |
| 説明 | 発注から納品まで、顧客が注文ステータスを追跡できるシステムを開発する。 | | | 優先度 | **高** |
| 見積もり | 8 のストーリー ポイント | | | | |
| 3. 依存関係 | | | | | |
| 依存ユーザー ストーリー | なし | | | | |
| 外部の依存関係 | 配送業者サービス API と統合し、リアルタイム更新を行う。 | | | | |
| 4. 許容基準 | | | | | |
| 基準 1 | 顧客は、ログインすると現在のステータス (処理中、発送済み、納品済みなど) を確認できる。 | | | | |
| 基準 2 | 通知は電子メールとモバイル アプリのプッシュ通知で送られる。 | | | | |
| 5. 前提条件と制約 | | | | | |
| **前提条件** | | | | | |
| 顧客のインターネット接続は、リアルタイムのアップデートができる安定したものである。 | | | | | |
| **制約** | | | | | |
| サードパーティの API 統合の予算配分が限られている。 | | | | | |
| 6. リスクと軽減 | | | | | |
| リスク | | インパクト | | 軽減策 | |
| 配送業者サービスからの API 統合が遅れる可能性がある。 | | リアルタイム追跡機能の展開が遅れる可能性がある。 | | 代替の配送業者 API を検討し、予備計画を立てる。 | |
| 7. イテレーション/リリース計画 | | |  |  |  |
| **イテレーション: スプリント 5** | | | | | |
| 含まれるユーザー ストーリー | 注文追跡システム、ユーザー プロファイルの強化 | | | | |
| 完了予定日 | このスプリントの終了 | | | | |
| 8. レビューと振り返りメモ | | |  |  |  |
| レビュー メモ | 注文追跡システムが正常に実装されました。一部のユーザーが通知の遅延を報告しました。 | | | | |
| 振り返り | 通知システムのパフォーマンスを今後のスプリントに向けて改善する。 | | | | |

|  |
| --- |
| **免責条項**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |